附件3

2020年滨州市城乡既有建筑节能改造任务表

| 县（市、区） | 农村既有建筑节能改造任务（户） |  |  | 城镇既有建筑节能改造任务（万平方米） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三年任务总数 | 2020计划任务数 | 实际任务数（含2018、2019跨年度任务） | 2020计划任务数 | 实际任务数（含2018、2019跨年度任务） |
| 滨城区 | 1000 | 400 | 400 | 46 | 221.2 |
| 沾化区 | 1000 | 600 | 600 | 15.8 | 15.8 |
| 邹平市 | 2100 | 900 | 600 | 0 | 0 |
| 惠民县 | 1000 | 240 | 240 | 17.2 | 17.2 |
| 阳信县 | 1000 | 200 | 95 | 0 | 0 |
| 无棣县 | 1000 | 600 | 510 | 0 | 0 |
| 博兴县 | 1500 | 250 | 386 | 0 | 0 |
| 滨州经济技术开发区 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 高新区 | 700 | 200 | 186 | 0 | 0 |
| 北海经济开发区 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 10000 | 3390 | 3417 | 79 | 254.2 |

注：计划任务数为2020年度财政奖补资金的拨付依据，实际任务数为改造项目的实际进度。